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 矿山地质环境治理恢复工程监理项目招标

技术要求

为了合理使用矿山环境治理恢复基金，促进矿井生产经营持续向好，根据《河南省矿山地质环境治理恢复基金管理办法》（豫财环资【2020】80号），按照《焦作煤业集团赵固（新乡）能源有限责任公司赵固一矿矿产资源开采与生态修复方案》（以下简称《方案》）内容，结合矿山地质环境保护与土地复垦实施项目勘察、设计文件，对已完工工程进行全面梳理与监理资料补编，拟实施项目进行监理，核查工程质量，确保施工过程符合相关规范及设计要求，编制完整、真实、规范的施工资料和监理资料，协助建设单位完成工程备案工作，为工程后续管理和维护提供可靠依据。

一、工作依据

法律法规与政策文件：严格遵循国家及地方关于矿山生态修复工程建设、工程监理、项目备案的相关法律法规，如《建设工程质量管理条例》《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》（HJ651）、地方政府发布的矿山生态修复工程管理办法等，明确监理工作的法律责任与义务。

工程相关资料：以已完成工程的施工图纸、竣工图、施工记录、质量检测报告等资料为基础，以及拟实施项目工作开展情况，结合现场实际，编制施工资料和监理相关资料。
二、编制要求

结合矿山地质环境修复及土地复垦工程勘察、设计以及矿井合作单位施工资料，提交符合相关要求的工程施工和监理等相关图表及资料，并通过专家审查和当地自然资源管理部门备案。
（一）工程质量核查

对矿山生态修复工程的防汛堤加固、地裂缝回填、地质灾害监测、土地复垦、含水层修复、塌陷积水区生态修复等工程，采用现场检测、测量、观察等方式，核查工程实体质量是否符合设计要求及相关规范标准。重点检查堤坝边坡稳定性、塌陷区处理效果、生态修复治理成效等关键指标。

通过与施工单位沟通、查阅施工记录等方式，回溯工程施工过程，核查施工工艺、施工顺序、施工材料使用等是否符合规范及设计要求，对存在的问题进行记录并分析原因。

（二）成果要求

提交涵盖监理规划、细则、质量控制等资料的完整施工监理资料，确保资料完整、规范。成果提供纸质版（不少于8份）和电子版，纸质版装订成册、加盖公章，电子版便于查阅存档。

三、资质要求

具备地质灾害防治工程施工监理乙级及以上资质。未被“信用中国”网站列入失信被执行人名单。

四、商务要求

工期要求：2027年12月底前
费用说明：包括环境治理恢复开展工程施工资料整理、出图、技术服务，竣工报告、监理报告及评审费用和税金等与本项目相关的所有费用。

付款方式：无预付款，相关资料顺利完成，并通过专家评审和上级部门备案后，开具增值税专用发票挂账后，矿方按资金情况分期承兑付款。矿方存在欠款行为的按照无息欠款处理。

