
开封龙宇高效节能热电联产锅炉一体化项目   

节能评估咨询服务技术规格书
编制：

审核：

批准：
               2026年8月4日
一、项目概况

在现有厂区内建设1台130t/h（9.8MPag、540℃）循环流化床燃煤锅炉，配套15MW背压式发电机组，配套建设输煤栈桥、除灰排渣系统、脱硫系统、烟囱等，煤库、化学水处理、循环冷却水系统利旧。

项目建成并试运行成功后，关停现有3台45t/h燃煤锅炉。
二、服务工作范围

1.完成项目建设报告所需的节能评估相关的（包括但不限于能源消费、煤炭消费、碳排放数据，煤炭消费替代方案、碳排放替代方案，能效水平等）数据和资料的提供。
2.完成项目节能评估、编制节能报告、提交省发改委组织项目评审、按评审意见进行修改完善直至取得省发改委节能审查意见。

3.节能评估咨询服务涵盖政策解读、能效对标、用能设备选型优化、节能措施可行性分析及评审全程技术支撑，确保报告内容符合国家及河南省最新“两高”项目管理要求和节能审查规范。

三、服务周期
自合同签订之日起至该项目取得省发改委节能审查意见止。
四、报价要求
本项目的报价包含前期配合完成项目建设报告所需节能数据和方案的提供、节能报告的编制和校核、专家评审答疑和报告修改完善、节能评估技术咨询直至甲方最终取得节能审查意见的全过程的全部费用。乙方在报价时应充分考虑报告编制评审及节能评估服务工作量不确定的风险。

五、质量要求

1. 报告编制严格遵循国家及河南省现行有效法律法规、政策标准，包括但不限于《固定资产投资项目节能审查和碳排放评价办法》（国家发改委令第31号）、《河南省固定资产投资项目节能审查和碳排放评价实施办法》（豫发改环资〔2025〕959号）、《河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）》、《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资〔2021〕977号）等最新文件要求。

2. 项目所需的煤炭指标方面，以中标单位为主导，明确煤炭指标替代方案的解决路径，并进行最终确认。

3. 项目节能报告整体内容完整、分析科学、结论准确，深度完全满足河南省发改委审查要求，无原则性错误、无重大漏项。

4. 节能评估咨询服务全程提供专业技术支撑，节能报告保障一次通过省发改委节能专项评审，根据评审意见修订完善后，最终取得正式批复文件。

5. 报告格式符合河南省发改委公文及技术报告编制规范，顺利通过甲方内部审核、行业专家评审及政府主管部门审批，满足项目备案、开工建设的全部合规要求。

6. 服务过程中严格遵守保密协议，严禁泄露项目核心技术、工艺参数及商业信息，确保服务质量符合国家及行业相关标准。

六、资质要求

1.投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照。

2.投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。

3.投标人须在全国投资项目在线审批监管平台完成工程咨询单位告知性备案；持有工程咨询单位甲级资信证书，备案专业包含电力专业。

4.项目负责人须为投标单位在职人员，持有有效的注册咨询工程师（投资）证书，登记注册于投标单位，证书处于有效期内。

5.业绩要求：2021年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有经省级发改部门审查通过的类似项目节能报告编制业绩至少1项。

6.投标人不得具有下列情形之一：

6.1投标人提供的货物和服务侵犯或违反任何第三方的工业产权、知识产权或引起索赔的；

6.2法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标的；

6.3被责令停产停业的；

6.4财产被接管或冻结的；

6.5被“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）” 列入失信被执行人名单或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为记录名单（以评标当天查询的结果为准）；

6.6被列入河南能源集团或河南能源开封龙宇供应商黑名单的。

7.本项目不允许联合体投标。 
七、付款方式
1.第一笔（20%）：合同签订生效，乙方完成项目建设报告所需的节能评估相关资料的提供并经甲方确认后，向甲方开具合同总额20%的发票，甲方按照内部审批流程及月度资金计划，以转账或承兑方式支付合同总金额的20%。

2.第二笔（20%）：乙方配合甲方完成并通过项目省级“两高”会商联审、取得正式文件并完成初步节能报告后，向甲方开具合同总额20%的发票，甲方按照内部审批流程及月度资金计划，以转账或承兑方式支付合同总金额的20%。
3.第三笔（30%）：完成节能报告初稿编制，并提交至河南省发改委。经甲方内部审核通过后，乙方向甲方开具合同总额30%的发票，甲方按照内部审批流程及月度资金计划，以转账或承兑方式支付合同总金额的30%。

4.第四笔（25%）：通过项目节能审查、取得河南省发改委节能审查意见的正式文件并完成全部技术资料归档移交后，向甲方开具合同总额25%的发票，甲方按照内部审批流程及月度资金计划，以转账或承兑方式支付合同总金额的25%。

5.第五笔（5%尾款）：乙方关注关于项目最新节能政策变化，并适时提出指导性意见，并协助项目节能验收报告编制单位完成项目节能验收等相关工作，甲方按照内部审批流程及月度资金计划，以转账或承兑方式支付剩余5%合同尾款。

补充约束条款：

（1）若因乙方报告编制质量问题导致评审不通过、退回修改、审批延误，甲方有权暂停付款，直至乙方整改合格；由此产生的额外费用、工期延误责任由乙方全部承担，甲方不另行支付费用。

（2） 本项目付款以取得河南省发改委正式批复为最终验收标准，未完成全部审批流程前，甲方无义务支付全额款项。

综合评分办法
	评价因素
	分值
	评分标准

	投标价格
	20
	报价分采用低价优先法计算，即满足询价文件要求且最后报价最低的投标人的价格为基准价，其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／最后报价)×20%×100。

	商务部分
	30
	1.付款方式（0-10分）
（1）付款方式优于招标人要求得9-10分；

（2）付款方式完全响应招标人要求得8分；

（3）负偏离：视偏离程度得0-7分。
2.人员配备（0-5分）

拟派项目负责人的咨询工程师（投资）资格证书登记有电力专业，得2分，具有高级以上职称，得1分；项目主要技术人员中每多1名咨询工程师（投资），得1分，最多得2分。（提供相关证书及近半年社保证明）。

3.业绩（0-12分）

2021年1月1日以来完成的通过省发改委审查的类似项目业绩，每多提供一个得2分，最多得12分（提供合同扫描件、节能报告书封面及盖章页扫描件和项目批复文件扫描件）。

4.咨询成果（0-3分）

供应商近3年获得省级及以上主管部门颁发的优秀咨询成果奖，每提供一个得1分，最多得3分。

	技术部分
	50
	1、项目总体理解（0-15分）

（1）供应商对本项目的理解程度以及对项目所在地情况的认知程度，对项目的理解和内容把握完整合理，工作思路清晰得11-15分；

（2）供应商对本项目的理解程度以及对项目所在地情况的认知程度，对项目的理解和内容把握较完整合理，得6-10分；

（3）供应商对本项目的理解程度以及对项目所在地情况的认知程度，对项目的理解和内容把握基本完整，得2-5分；

2.技术方案（0-15分）

（1）供应商编制的项目咨询服务内容、文件编制等方面的阐述， 内容全面完整，科学合理，可操作性强，得11-15分； 

（2）供应商编制的项目咨询服务内容、文件编制等方面的阐述，内容基本完整、科学合理，有一定的可操作性，得6-10分； 

（3）供应商编制的项目咨询服务内容、文件编制等方面的阐述，内容不够全面、缺乏合理性，可操作性差，得0-5分。

3.编制进度计划的合理性（0-10分）

（1）工作计划时间安排详细合理，各个时间节点清晰，人员分工明确合理，契合本项目实际情况的，得8-10分； 

（2）工作计划时间安排基本合理，各个时间节点较清晰的，人员分工基本合理的，得4-7分； 

（3）工作计划时间安排、人员分工只是简单描述、不合理的，得1-3分；

4.质量保障措施（0-10分）
（1）目标明确，制定的质量控制保证措施具体且针对性、可行性强且契合本项目实际情况的，得8-10分； 

（2）目标比较清晰，制定的质量控制保证措施合理，但针对性、可行性一般的，得4-7分； 

（3）制定的质量控制保证措施简单，针对性、可行性差的，得1-3分。

	总分100分
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节能评估咨询服务

响应文件
投标响应单位：                  
    年    月    日
附件格式目录

1.廉政承诺书

2.报价函

3.回函响应单位公司介绍资料
4.资格证明文件
（1）公司资质

投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照（提供营业执照扫描件）。
投标人在中华人民共和国境内的投标活动均应严格遵守中华人民共和国法律和法规。（提供承诺书）

投标人须在全国投资项目在线审批监管平台完成工程咨询单位告知性备案；持有工程咨询单位甲级资信证书，备案专业包含电力专业。（提供资信证书扫描件、网站截图）

投标人不得具有的情形（提供承诺书、网站截图）

人员资质

项目负责人须为投标单位在职人员，持有有效的注册咨询工程师（投资）证书，登记注册于投标单位，证书处于有效期内。

（提供近半年的社保证明、证书扫描件）

5.法定代表人身份证明和授权委托书

6.商务部分（格式自拟）

（1）付款方式

（2）人员配备
（3）业绩

（4）咨询成果
7.技术部分（格式自拟）

（1）对项目的总体理解
（2）技术方案

（3）进度计划
（4）质量保障措施

8.其他需要提供的资料

附件1：
廉政承诺书
我单位完全响应询比发起单位   XXXX  项目要求，保证遵守国家有关规定，并郑重作以下廉政承诺： 

1.不向评委和询比发起单位有关人员赠送礼品、礼金、有价证券、支付凭证或提供其它不正当利益；

2.不接受评委和询比发起单位有关人员介绍的与询比项目有关的设备采购、工程分包、劳务等经济活动及要求购买的询比范围以外的材料、设备；

3.不以不正当方式谋求评委和询比发起单位有关人员的不正当照顾；

4.不以他人名义或以提供虚假材料等不正当方式骗取中标；

5.不利用非正常关系或手段干预询比工作的正常进行；

6.在询比结果通知之前，不向评委和询比发起单位有关人员打听询比情况或打招呼谋求照顾；

7.中标后，不将中标项目转包他人或肢解后分别转包他人。

如违反以上承诺，询比发起单位有权取消我单位中标资格，由此引起的一切损失由我单位自行承担。同时，我单位保证积极履行廉政共建义务，做好监督，发现评委和询比发起单位有关人员有不廉洁行为，及时如实向招标单位反映、举报。

响应单位：                             （盖章）

                                   年   月    日
附件2：
报价函
项目名称： 

致：
经研究询比文件后，我方愿以含税总价人民币:                      (大写)(￥       )的报价(其中不含税价为:       ;增值税税率为:   %)。（报价为人民币、提供增值税专用发票、承兑汇票结算）提供询比要求货物（服务）。
服务期：               。
我方同意在询比文件中规定的有效期内，本文件始终对我方有约束力且随时可能按此响应文件签订合同。
我们已经详细审核了全部询比文件，包括补充（答疑）的文件（如果有的话）和参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解和权利。  

我方完全（或基本）响应询比文件中提出的所有实质性要求（如是基本响应，应附偏离表，注明有差异或保留意见的条款号及偏离程度。
响应单位法定代表人或授权代表： (签字盖公章)__________________

单位名称：___________________  

地址：_____________________

                                   日期：_____年____月____日
附件3：回函响应单位公司介绍资料
附件4：资格证明文件

1.公司资质
2.人员资质
附件5：
法定代表人身份证明和授权委托书 

法定代表人身份证明和授权委托书
法定代表人身份证明
响应单位名称：             

单位性质：              

地址：               

成立时间：      年      月      日
经营期限：                   

姓名：       性别：       年龄：       职务：        

系          （响应单位名称）的法定代表人。
特此证明。
响应单位：              （盖单位章）
    年    月     日
授权委托书
本人       （姓名）系       （响应单位名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：          。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明
                     响应单位：                           （盖单位章）
                法定代表人：          （签字）
身份证号码：                  
委托代理人：               （签字）
身份证号码：                   
     年     月    日
附件6：商务部分
1.付款方式

2.人员配备

3.业绩

4.咨询成果
附件7：技术部分

1.对项目的总体理解
2.技术方案

3.进度计划
4.质量保障措施

附件8:其他需要提供的资料

