赵固一矿铁路延伸线和洗煤厂扩建出让用地项目文物勘探打孔技术要求
编制人：            
              审核人：            
审批人：            
项目单位：（公章）
2026年08月15日
赵固一矿铁路延伸线和洗煤厂扩建出让用地项目文物勘探打孔技术要求
一、项目概况：
赵固一矿铁路延伸线（11.277亩）和洗煤厂扩建(40.843亩)项目，总占地52.12亩，位于文庄村南，属挂牌出让用地。2011年6月30日，经河南省人民政府土地管理文件（豫政土【2011】716号）批复，同意辉县市建设征收土地。2015年7月14日，辉县市城市规划委员会会议纪要（2015）2号文，同意该项目选址。2019年7月31日，辉县市人民政府文件（辉政【2019】76号）对该项目用地控制性详细规划批复。目前，该两宗土地用地手续正在办理，根据《新乡市不可移动文物保护条例》第三章第二十五条规定，需进行文物勘探。由于地面全部水泥硬化及部分地面有建筑物不具备文物勘探条件，现需对水泥硬化区域进行打孔施工，为后续文物勘探工作创造条件。

二、施工技术规范、标准和质量验收标准：
材料、施工工艺和本工程都应依照本工程规范和技术说明以及相关国家规范、规程和标准的最新版本。

1、《既有混凝土结构钻切技术规程》T/CECS 472-2017

2、《混凝土钻孔取芯机》GB/T 23504-2023

3、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012

三、施工要求：

1、施工单位必须保证按照设计内容和国家相应施工规范编写施工方案，符合国家相应质量验收规范标准，合格等级，保证在工期要求范围内交付甲方使用。

施工单位接受建设单位相关部门的监督检查和协调；

3、施工单位应按建设单位要求工期控制进度，合理安排月度的施工实施计划，及时向建设单位提交工程施工组织设计（施工方案）、施工总进度网络计划、施工总布置规划图，提供工程进展的有关信息资料，及时编制工程月报、旬报，提出工程进展情况、存在问题等，以便工程顺利进行；施工单位承担施工期间安全、进度、质量等全部责任。 
四、工期要求：60天。
五、资质要求：


须是在中华人民共和国境内注册，依法具有独立承担民事责任能力，具有独立订立合同的权利，对投标项目有承包和服务能力，营业执照经营范围需包含：建筑劳务分包工程、市政公用工程、地基与基础工程、建筑施工等。
六、付款及结算方式：

    无预付款，完成地面打孔作业，具备文物勘探条件，最终顺利取得该两地块文物勘探报告后。服务方开具增值税专用发票挂账后，矿方按资金情况分期承兑付款。
七、投标要求：

携带营业执照、资质证书等有效证件及投标书。

